ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

на 2019-2024 годы»

**Целевые показатели муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды на 2019-20224 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевогопоказателя | Единицаизмерения |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2019-2022 годы» |
| 1.1 | Целевой показатель:Количество благоустроенных общественных территорий  | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.2 | Разработка дизайн-проектов благоустройство общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 1.3. | Целевой показатель:Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.4. | Целевой показатель:Разработка дизайн - проектов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

Ведущий специалист общего отдела

администрации

Старонижестеблиевксого сельского поселения

Красноармейского района Н.Ю. Дягилева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

на 2019-2024 годы»

 **Перечень**

 **основных мероприятий муниципальной программы Старонижестеблиевского сельского поселения**

**Красноармейского района**

**«Формирование современной городской среды на 201-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего(тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | **Основное мероприятие № 1**1. Благоустройство общественной территории | местный бюджет | 399,9 | 100 | 100 | 100 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Благоустройство общественных территорий –2019 – 1 ед; 2020 – 1 ед; 2021 – 1 ед; 2022 – 1 ед; 2023- 0 ед; 2024 -0ед.  | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | 399,9 | 100 | 100 | 100 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 2 | 1.1. Разработка и изготовление дизайн проектов | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | Дизайн-проект благоустройство общественных территорий – 2019 – 1 ед; 2020 – 1 ед; 2021 – 1 ед; 2022 – 0 ед; 2023- 0 ед; 2024 -0ед. | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1.2. Разработка и изготовление проектно-сметной документации | местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **всего** |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1.4. Проведение государственной экспертизы ПСД | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | **Основное мероприятие № 2**2. Благоустройство дворовой территории | местный бюджет | 200,1 | - | - | - | 66,70 | 66,70 | 66,70 | Благоустройстводворовых территорий многоквартирных домов: 2019 – 0 ед; 2020 – 0 ед; 2021 – 0 ед; 2022 – 1 ед;2023 – 1ед; 2024 – 1 ед. | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | 200,1 | - | - | - | 66,70 | 66,70 | 66,70 |
| 6 | 2.1. Разработка и изготовление дизайн проектов | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | дизайн-проект благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 2019 – 0 ед; 2020 – 0 ед; 2021 – 0ед; 2022 – 1 ед;2023 – 1ед; 2024 – 1 ед. |  |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **всего** | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | **ИТОГО по программе:** | **всего** | 600,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| местный бюджет | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |

Ведущий специалист общего отдела

администрации

Старонижестеблиевксого сельского поселения Красноармейского района Н.Ю. Дягилева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

на 2019-2024 годы»

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов (с приложением визуализированного перечня образцов**

 **элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории)**

|  |
| --- |
| Виды работ |
| 1. Ремонт дворовых проездов
 |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий
 |
| **konsolnye svetilniki** | 70406-1482313943-FSqOTh14823139434053 | image_89097np-5-2 |
| 1. Установка скамеек
 |
| Скамья уличная  | **Скамья без спинки**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: |  Длина скамейки – 1,5 м; Ширина – 420 мм; Высота - 660 мм. |

 |
| Скамья уличная | **Скамья со спинкой**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;Ширина - 385 мм;Высота - 660 мм. |
|  |  |

 |
| 1. Установка урн
 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота – 475 мм;Ширина - 320 мм;Объем: 16 л |

 |
| Описание: Урна уличная |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 940 ммШирина – 270 ммОбъем: 21 л |

 |
| Описание: Урна уличная |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 570 мм;Ширина - 480 мм; Объем: 40 л |

 |

Ведущий специалист общего отдела

администрации

Старонижестеблиевксого сельского поселения

Красноармейского района Н.Ю. Дягилева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

на 2019-2024 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих**

**благоустройству в период до 2024 года, на территории Старонижестеблиевского сельского**

**поселения Красноармейского района ,**

 **исходя из минимального перечня работ по благоустройству.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** | **Год реализации** |
| 1 | Ул.Первомайская, 35, корпус 1, корпус 2 , корпус 3 | 2022 |
| 2 | ул. Кубанская, 25 | 2023 |
| 3 | ул. Кубанская, 29 | 2024 |

Ведущий специалист общего отдела

администрации

Старонижестеблиевксого сельского поселения

Красноармейского района Н.Ю. Дягилева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

на 2019-2024 годы»

**Адресный перечень всех общественных территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве и подлежащих**

**благоустройству в период до 2024 года на территории Старонижестеблиевского сельского поселения**

**Красноармейского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории: | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Парк культуры и отдыха, расположенный в ст.Старонижестеблиевской | 2019 |

Ведущий специалист общего отдела

администрации

Старонижестеблиевксого сельского поселения

Красноармейского района Н.Ю. Дягилева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

на 2019-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

 **(включая объекта незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в**

 **собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального**

**проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в**

**Полтавском сельском поселение правил благоустройства территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Кадастровый номер земельного участка | Собственник (пользователь) |
|  |  |  |  |

\* в настоящее время объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района отсутствуют. В случае появления таких объектов на территории адресный перечень будет откорректирован.

Ведущий специалист общего отдела

администрации

Старонижестеблиевксого сельского поселения

Красноармейского района Н.Ю. Дягилева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

на 2019-2024 годы»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков.**

**предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации**

**соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками**

**(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года**

**реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в**

 **Старонижестеблиевском сельском поселение Красноармейского района правил благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ожидаемые результаты |
| 1. | Обследование территории: | 31 декабря 2023 года | Паспорт благоустройстватерриторий индивидуальной жилой застройки |
| 1.1 | Территории улиц Старонижестеблиевского сельского поселения |
| 2. | Заключение соглашения с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашения облагоустройстве |

Ведущий специалист общего отдела

администрации

Старонижестеблиевксого сельского поселения

Красноармейского района Н.Ю. Дягилева