ПРОЕКТ

Совет Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района

РЕШЕНИЕ

«____» ____ 2019 год                                                                                           № __

станица Старонижестеблиевская

Об утверждении плана благоустройства территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Старонижестеблиевского сельского поселения Красно-армейского района, Совет Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

1. Утвердить план благоустройства территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год (прилагается)

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района www.snsteblievskay.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, транспорту, жилищно-коммуналь-ному хозяйству, бытовому и торговому обслуживанию и связи (Кондаков).

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                    Т.В. Дьяченко

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                          В.В. Новак

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

от _____2019  № ____

План благоустройства

территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения (адрес) | Объем работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Сроки проведения | Наименование программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет тыс. руб. | Местный бюджет тыс. руб. |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | ул. Мира от ПК 0+00 до ПК 3+56 ( дом №176) | 0,356 км | 2 049,755 | 107,882 | 3 квартал 2020 года | государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» |
|  |  | ул. Чигрина от ПК 0+00 (ул. Шевченко) до ПК 4+30 | 0,43 | 2 168,714 | 114,143 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Мира от ул. Чигрина до ул. Красная Заря и от дома №114 до дома №145 | 0,342 | 2 104,294 | 110,753 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Базарной от ПК 0+00 (ул. Кооперативная) до ПК 0+76 | 0,076 | 889,297 | 46,806 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Партизанской от ПК 0+00 (ул. Кооператив-ная) до ПК 4+95 | 0,495 | 2 670,669 | 140,562 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Афанасенко от ул. Красноармейской до ул. Набережной | 0,202 | 1 411,049 | 74,266 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Дорожной от ПК 0+00 до ПК 0+64 (ул. Ивановская) и от ПК 0+00 до ПК 1+34 (ул. Чигрина) | 0,198 | 1 074,792 | 56,568 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Чигрина от ул. Афа-насенко до ул. Крупской | 0,24 | 1 193,288 | 62,805 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Набережной от дома №56 до дома №64 | 0,306 | 1 953,006 | 102,790 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Комсомольской от дома №19 до дома №79 в х. Крупской | 0,615 | 4 194,017 | 220,738 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | Текущий ремонт улично-дорожной сети ст. Старонижестеблиевской Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. | 0,8 км |  | 2 000,0 | 3 квартал 2020 года | Текущий ремонт улично-дорож-ной сети в Старонижестеблиевском сельском поселении |
| 2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием | ул. Лермонтова | 0,786 |  | 1 100,0 | 3 квартал 2020 года | Текущий ремонт улично-дорож-ной сети в Старонижестеблиевском сельском поселении |
|  |  | ул. Воровского от ул. Упорной до ул. Д. Бедно-го | 0,3 |  | 850,0 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Набережная от ул. Кочубея до ул. Красноармейской | 0,202 |  | 700,0 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Кубанская от ул. Первомайской до ул. Горького | 0,237 |  | 750,0 | 3 квартал 2020 года |  |
| 3 | Грейдирование |  | 20 км |  | 250,0 | 2-3 квартал 2020 года | Текущий ремонт улично-дорож-ной сети в Старонижестеблиевском сельском поселении |
| 4 | Ремонт тротуаров | ул. Д.Бедного от ул. Кооперативная до ул. Мира | 0,24 |  | 80,0 | 3 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Кооперативная от ул. Д.Бедного до ул. Красная Заря | 0,27 км |  | 200,0 | 2 квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Красная от ул. Комсомольской до ул. Кубанской | 0,525 км |  | 150,0 | 3 квартал 2020 года |  |
| 5 | Ремонт и расширение уличного освещения | по заявкам жителей поселения | 20 шт. |  | 60,0 | весь период |  |
| 6 | Содержание уличного освещения |  |  |  | 2 000,0 | весь период |  |
| 7 | Строительство площадок под мусорные контейнеры | ул. Шевченко – ул. Крас-ная | 2-х контейнерная |  |  | 2-3-квартал 2020 года | Межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 178,670 тыс.руб. |
|  |  | ул. Шевченко – ул. Чигрина | 2-х контейнерная |  |  |  |  |
|  |  | ул. Мира – ул. Береговая | 3-х контейнерная |  |  | 2-3-квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Партизанская – ул. Кооперативная | 4-х контейнерная |  |  | 2-3-квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Чигрина – ул. Мира | 3-х контейнерная |  |  | 2-3-квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Первомайская – ул. Крестьянская | 2-х контейнерная |  |  | 2-3-квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Афанасенко – ул. Советская | 3-х контейнерная |  |  | 2-3-квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Афанасенко – ул. Пугачева | 3-х контейнерная |  |  | 2-3-квартал 2020 года |  |
|  |  | ул. Первомайская – ул. Крестьянская | 2-х контейнерная |  |  | 2-3-квартал 2020 года |  |
| 8 | Озеленение | - покупка саженцев деревьев; - приобретение цветочной рассады, семян - оформление крон деревьев, удаление сухих деревьев; - стрижка газонов. |  |  | 100,0. | 2-3 квартал 2020 года |  |
| 9 | Ремонт и реконструкция водопровода |  |  |  | 300,0 | 3 квартал 2020 года |  |
| 10 | Вывоз отходов и бытового мусора с территории общего пользования | территория парка, детской спортивно-игровой площадки, кладбищ поселения |  |  | 24,0 | весь период |  |
| 11 | Благоустройство парка культуры и отдыха |  |  | 9 198,8 | 383,3 | 2-4 квартал 2020 года | государственная программа «Формирование комфортной городской среды Старонижестеблиевского сельского поселения» на 2019-2020 годы |
| 12 | Благоустройство автокассы ст. Старо-нижестеблиевской (ул. Кубанская, 17) |  |  |  | 500,0 | 2-3 квартал 2020 года |  |
| 13 | Прочие мероприятия | покос сорной растительности, ликвидация аварийных деревьев, содержание тракторов. |  |  | 1 500,0 | весь период |  |
|  |  |  |  | 28 907,744 | 11 984,613 |  |  |
|  | итого |  |  | 40 829, 357 |  |  |  |

Заместитель главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                              Е.Е. Черепанова