Совет Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района

РЕШЕНИЕ

«27 » 10   2020г           					                          № 13/4

станица Старонижестеблиевская

Об утверждении плана благоустройства территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Старонижестеблиевского сельского поселения Красно-армейского района, Совет Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

1. Утвердить план благоустройства территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района www.snsteblievskay.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству, бытовому и торговому обслуживанию и связи (Кондаков).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                    Т.В. Дьяченко

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                          В.В. Новак

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

от _____2020  № ____

План благоустройства

территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения (адрес) | Объем работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Сроки проведения |  | Наименование программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет тыс. руб. | Местный бюджет тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | ул. Красная от ул. Кубанской до ул. Мира | 0,354 км | 3 388,0 | 178,3 |  | 3 квартал 2021 года |  | государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» |
|  |  | ул. Партизанская от ул. Ангелинской до ул. Крупской | 0,472 км | 3 794,4 | 199,7 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Афанасенко от ул. Базарной до ул. Пугачева | 0,405 км | 4 605,3 | 242,4 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Мира от ул. Д.Бедного до ул. Советской | 0,568 км | 4 091,4 | 215,3 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Кооперативная от ул. Красной до ул. Советской | 0,08 км | 0 | 500,0 |  | 3 квартал 2021 года |  | муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» на 2021 – 2023 годы |
|  |  | ул. Чигрина от ул. Афанасенко до ул. Крупской | 0,24 км. | 0 | 1 275, 0 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | Текущий ремонт улично-дорожной сети ст. Старо-нижестеблиевской Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. | 0,8 км | 0 | 2 000,0 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
| 2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием | ул. Мостовая от ул. Первомайской до ул. Октябрьской | 0,9 км | 0 | 1 411,2 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Запорожская от ул. Первомайской до ул. Советской, пер. Запорожский | 0,5 км + 0,22 км | 0 | 1 127,0 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Крестьянская от ул. Краснодарской до ул. Северной | 0,65 км | 0 | 1 019,2 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Западная от ул. Кочубея до ул. Красноармейской | 0,2 км | 0 | 313,6 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Степная х. Отрубные | 0,5 км | 0 | 784,0 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
| 3 | Грейдирование |  | 20 км | 0 | 250,0 |  | 2-3 квартал 2021 года |  | муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» на 2021 – 2023 годы |
| 4 | Ремонт тротуаров | ул. Чигрина от ул. Дорожной до ул. Кооперативной | 0,9 км | 1 772,8 | 759,8 |  | 2-3 квартал 2021 года |  | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий: благоустройство сельских территорий». |
|  |  | ул. Афанасенко от ул. Первомайской до ул. Стахановской | 0,86 км | 1 757,2 | 753,06 |  | 2-3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Д.Бедного от ул. Кооперативная до ул. Мира | 0,24 |  | 80,0 |  | 3 квартал 2021 года |  | муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района" на 2021 – 2023 годы |
|  |  | ул. Кооперативная от ул. Д.Бедного до ул. Красная Заря | 0,27 км |  | 200,0 |  | 2 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Красная от ул. Комсомольской до ул. Кубанской | 0,525 км |  | 150,0 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
| 5 | Ремонт и расширение уличного освещения | по заявкам жителей поселения | 20 шт. |  | 60,0 |  | весь период |  | муниципальная программа «Жилищно-комму-нальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» |
| 6 | Содержание уличного освещения |  |  |  | 2 000,0 |  | весь период |  |  |
| 7 | Строительство площадок под мусорные контейнеры | ул. Шевченко – ул. Крас-ная | 2-х контейнерная |  |  |  | 2-3-квартал 2021 года |  | Межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 178,670 тыс.руб. |
|  |  | ул. Шевченко – ул. Чигрина | 2-х контейнерная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Мира – ул. Береговая | 3-х контейнерная |  |  |  | 2-3-квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Партизанская – ул. Кооперативная | 4-х контейнерная |  |  |  | 2-3-квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Чигрина – ул. Мира | 3-х контейнерная |  |  |  | 2-3-квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Первомайская – ул. Крестьянская | 2-х контейнерная |  |  |  | 2-3-квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Афанасенко – ул. Советская | 3-х контейнерная |  |  |  | 2-3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Афанасенко – ул. Пугачева | 3-х контейнерная |  |  |  | 2-3 квартал 2021 года |  |  |
|  |  | ул. Первомайская – ул. Крестьянская | 2-х контейнерная |  |  |  | 2-3-квартал 2021 года |  |  |
| 8 | Озеленение | - покупка саженцев деревьев: высадка саженцев деревьев (30 шт.) и кустарников (30 шт.) в центральном парке; - приобретение цветочной рассады, семян - оформление крон деревьев, удаление сухих деревьев; - стрижка газонов. |  |  | 100,0. |  | 2-3 квартал 2021 года |  | муниципальная программа «Жилищно-комму-нальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» |
| 9 | Ремонт и реконструкция водопровода | ул. Степная от ул. Советской до ул. Батарейной | 0, 65 |  | 300,0 |  | 3 квартал 2021 года |  |  |
| 10 | Вывоз отходов и бытового мусора с территории общего пользования | территория парка, детской спортивно-игровой площадки, кладбищ поселения |  |  | 24,0 |  | весь период |  |  |
| 11 | Благоустройство автокассы ст. Старонижестеблиевской (ул. Кубанская, 17) |  |  |  | 500,0 |  | 2-3 квартал 2021 года |  |  |
| 12 | Прочие мероприятия | покос сорной растительности, ликвидация аварийных деревьев, содержание тракторов. |  |  | 1 500,0 |  | весь период |  |  |
|  |  |  |  | 19 587,77 |  | 15 942,36 |  |  |  |
|  | итого |  |  | 35 530,13 |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                              Е.Е. Черепанова