Приложение

к решению Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

от __________ года №_____

План благоустройства

территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения (адрес) | Объем работ | Объем финансирования |  |  | Сроки проведения | Наименование программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | ул. Красноармейская от ул. Набережной до моста через р. Ангелинский Ерик | 0,2 км |  | 11 791,0 |  | 3 квартал 2024года | муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» на 2021 – 2026 годы |
|  |  | ул. Северная от ул. Афанасенко до ул. Кисловодской | 0,33 км |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Красная от ул. Пролетарской до ул. Степной с парковкой | 0,41 км |  |  |  |  |  |
|  |  | заезд на кладбище по ул. Пролетарской с ул. Степной | 0,15 км |  |  |  |  |  |
|  |  | заезд на кладбище по ул. Афанасенко | 0,18 км |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Горького от ул. Комсомольской до ул. Школьной | 0,35 км |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Кирпичная х. Крупской | 0,3 км. |  | 1 500,0 |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. |  |  | 2 000, 0 |  |  |  |
|  | Ремонт дорог гравийным покрытием | ул. Октябрьская от ул. Афанасенко до ул. Мостовой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Пугачева от ул. Крупской до ул. Крестьянской |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Грейдирование |  | 35 км |  | 300,0 |  | 2-3 квартал 2024 года |  |
| 3 | Ремонт тротуаров | ул. Ленина от ул. Пролетарской до ул. Комсомольской | 0,68 км | 2 000,0 | 863,2 |  | 2-3 квартал 2024 года | Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий: благоустройство сельских территорий». |
|  |  | ул. Ленина от ул. Комсомольской до ул. Кооперативной | 0,6 км | 1 764,19 | 765,06 |  |  |  |
|  |  | ул. Набережная от ул. Краснодарской до ул. Афанасенко | 1,51 | 4 000,0 | 1 889,8 |  |  |  |
|  |  | ул. Кооперативная от ул. Мира до ул. Чигрина | 0,45 км |  | 250,0 |  | 3 квартал 2024 года | муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» на 2021 – 2026 годы |
| 4 | Ремонт и расширение уличного освещения | По заявкам жителей | 20 шт. |  | 200,0 |  | весь период |  |
| 5 | Содержание уличного освещения |  |  | 0 | 1 600,0 |  | весь период |  |
| 6 | Содержание площадок под мусорные контейнеры, приобретение контейнеров для сбора ТКО |  |  | 805,8 | 0 |  | 2-4-квартал 2023 года | Межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 7 | Озеленение | - покупка саженцев деревьев: высадка саженцев деревьев и кустарников в центральном парке; - приобретение цветочной рассады |  |  | 150,0 |  | 2-3 квартал 2024 года |  |
| 8 | Ремонт и реконструкция водопровода | ул. Кисловодская | 0,1 км. |  | 300,0 |  | 3 квартал 2024 года |  |
|  |  | ремонт водопровода от артскважины №3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вывоз отходов и бытового мусора с территории общего пользования | территория парка, детской спортивно-игровой площадки, кладбищ поселения |  |  | 100,0 |  | весь период |  |
| 10 | Прочие мероприятия | покос сорной растительности, ликвидация аварийных деревьев, содержание тракторов. |  |  | 3 000,0 |  | весь период |  |
|  | итого | 33 279,05 |  | 8 569,99 |  | 24 709,06 |  |  |

Заместитель главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                              Е.Е. Черепанова