Приложение

к постановлению администрации

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского

муниципального района

Краснодарского края

№\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_2025 г.

«Приложение 2

к муниципальному контракту

№ 0318300554425000069

от 21 апреля 2025 года

**Календарный график производства работ**

**по объекту: «Текущий ремонт гравийных автодорог местного значения**

**Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского**

**муниципального района Краснодарского края»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |
| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и(или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и(или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и(или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | | |
| начало | | окончание |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** |
| 1. | текущий ремонт гравийной автодороги по ул. Ивановской от ул. Шевченко до ул. Упорной в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района | | с даты заключения Контракта | | в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 2. | текущий ремонт гравийной автодороги по ул. Упорной от ул. Ивановской до ул. Мира в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района | | с даты заключения Контракта | | в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 3. | текущий ремонт гравийной автодороги по ул. Мичурина от дома № 26 до дома № 78 в х. Первомайском Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района | | с даты заключения Контракта | | в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 4. | текущий ремонт гравийной автодороги по ул. Евтушенко от ул. Ангелинской до ул. Крупской в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района | | с даты заключения Контракта | | в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 5. | текущий ремонт гравийной автодороги по ул. Крупской от ул. Советской до ул. Первомайской в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района | | с даты заключения Контракта | | в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 6. | текущий ремонт гравийной автодороги по ул. Кисловодской от ул. Советской до ул. Первомайской в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района | | с даты заключения Контракта | | в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 7. | текущий ремонт гравийной автодороги по ул. Хлеборобной от въезда на кладбище до дома № 199 в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района | | с даты заключения Контракта | | в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта |
| 8. | текущий ремонт гравийной автодороги по ул. Северной от дома №18 до ул. Набережной в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района | | с даты заключения Контракта | | в течение 70 календарных дней с даты заключения Контракта |

Главный специалист отдела

по бухгалтерскому учету и финансам

(контрактный управляющий)

администрации Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского муниципального района Е.С. Пономаренко

2

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

к проекту распоряжения администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«О внесении изменений в существенные условия

муниципального контракта № 0318300554425000069 от 21 апреля 2025 года»

Проект подготовлен и внесен:

Главным специалистом отдела

по бухгалтерскому учету и финансам

(контрактным управляющим)

администрации Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского муниципального района

Краснодарского края Е.С. Пономаренко

Проект согласован:

Главный специалист

общего отдела, юрист администрации

Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского муниципального района Л.Г. Кормилицына

Начальник общего отдела

администрации Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского муниципального района

Краснодарского края Н.В. Супрун