ПРОЕКТ

Утвержден решением

Совета Старонижестеблиевского

Сельского поселения

Красноармейского района

От 14.12.2016

План благоустройства

Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Место проведения  (адрес) | Объем  работ, м | Объем финансирования, тыс. руб. | | Сроки  проведения | Наименование программы |
| Местный  бюджет  тыс.руб. | Краевой  бюджет  тыс.руб. |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ремонт дорог |  |  | **6 683 000** |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | ул. Комсомольская от ул. Первомайской до ул. Краснодарской | 575 | 1 491, 947 | 165, 771 | 3 квартал  2017 года | государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| ул. Школьная от ул. Первомайской до ул. Краснодарской | 560 | 1 500,180. | 166,684 | 3 квартал  2017 года |
| пер. Кирпичный от моста до ул. Кирпичной в х. Крупской | 150 | 782,560 | 86,951 | 3 квартал  2017 года |
| ул. Афанасенко от ул. Чигрина до ул. Казачьей | 250 | АО «Красноармейское ДРСУ» готовится проектно-сметная документация |  | 3 квартал  2017 года | Текущий ремонт улично- дорожной сети в Старонижестеблиевском сельском поселении |
| ул. Ленина – ул. Кубанская | 100 | АО «Красноармейское ДРСУ» готовится проектно-сметная документация |  | 3 квартал  2017 года |
|  |  | ул. Дорожная | 150 | АО «Красноармейское ДРСУ» готовится проектно-сметная документация |  | 3 квартал  2017 года |
| ул. Афанасенко | 300 | АО «Красноармейское ДРСУ» готовится проектно-сметная документация |  | 3 квартал  2017 года |
| 2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием | ул. Победы х. Восточный | 1 250 | 2 163,819 | 240,424 | 3 квартал  2017 года | государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| ул. Кубанская от ул. Ленина до ул. Д.Бедного | 150 | АО «Красноармейское ДРСУ» готовится проектно-сметная документация |  | 3 квартал  2017 года |  |
| 3 | Грейдирование |  | 10 км | 99,0 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| 4 | Ремонт тротуаров | ул. Кубанская от ул. Ленина до ул. Д.Бедного | 150 | 16,455 |  | 2 квартал  2017 года |  |
| ул. Мира от ул. Красная Заря до ул. Д.Бедного | 230 | 25,237 |  | 2 квартал  2017 года |  |
| ул. Степная от ул. Дорожной до ул. Батарейной | 440 | 48,268 |  | 3 квартал  2017 года |  |
| 5 | Ремонт и расширение уличного освещения | ул. Афанасенко от ул. Красная Заря до ул. Чигрина | 6 шт. | 40,0. |  | 3 квартал  2017 года |  |
| ул. Чигрина от ул. Комсомольской до ул. Дорожной | 8 шт. | 55,0. |  | 2 квартал  2017 года |  |
| ул. Афанасенко от ул. Партизанской до ул. Чиг-рина | 8 шт. | 55,0. |  | 2 квартал  2017 года |  |
| 6 | Содержание уличного освещения |  |  | 2 100,00 |  | весь период |  |
| 7 | Строительство площадок под мусорные контейнеры | ул. Кубанская – ул. Базарная | 1 шт. | 15,0 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| ул. Ленина – ул. Запорожская | 1 шт. | 15,0 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| ул. Кооперативная – ул. Д.Бедного | 1 шт. | 15,0 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| ул. Кооперативная – ул. Красная Заря | 1 шт. | 15,0 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| ул. Кооперативная – ул. Мира | 1 шт. | 15,0 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| 8 | Озеленение | - покупка саженцев деревьев;  - приобретение цветочной рассады, семян  - оформление крон деревьев, удаление сухих  деревьев;  - стрижка газонов. |  | 50,0. |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| 9 | Ремонт и реконструкция водопровода |  |  | 150,0 |  | 3 квартал  2017 года |  |
| 10 | Вывоз отходов и бытового мусора с территории общего пользования | территория парка, детской спортивно-игровой площадки, кладбищ поселения |  | 90,0 |  | весь период |  |
| 11 | Ремонт памятника-музея в честь 20-ле-тия Победы над немецко-фашистской Германией и в честь памяти погибших воинов-станичников в 1941-1945 гг | замена плит на ступенях музея на керамогранитные |  | 100,0 |  | 2 квартал  2017 года |  |
| 12 | Прочие мероприятия | покос сорной растительности, ликвидация аварийных деревьев, содержание тракторов. |  | 1 700,0 |  | весь период |  |

Заместитель главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района Е.Е. Черепанова