АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 11 " декабря 2012									№ 300

станица Старонижестеблиевская

# Об утверждении муниципальной целевая программы
"Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения

# Красноармейского района" на 2013 год

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района" на 2013 год (прилагается).

2. Отделу по бухгалтерскому учету и финансам администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района (Коваленко) осуществлять финансирование расходов на реализацию данной программы в 2013 году в пределах средств утвержденных бюджетом поселения на эти цели.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                      В.В. Новак

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

от _____________  №_______

# Муниципальная целевая программа
"Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района" на 2013 год

# Паспорт

# муниципальной целевой программы
"Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  на 2013 год"

| Наименование программы | муниципальная целевая программа "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района" на 2013 год; |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | # закон Краснодарского края от 11 февраля 2008 г. N 1395-КЗ "О краевой целевой программе "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края на 2013 год" |
| Заказчик программы | администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; |
| Координатор программы | управление автомобильных дорог Краснодарского края |
| Основные разработчики программы | администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; |
| Основные исполнители программы: | администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; |
| Цель программы | повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соот- ветствующей потребностям населения и эко-номики Старонижестеблиевского сельского поселения сокращение транспортных издер-жек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобиль-ным транспортом обеспечение круглогодич-ного автотранс портного сообщения с насе-ленными пунктам повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно транспортных происшествий и потерь от них снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду формирование условий для стабильного экономического развития и повышение инвестиционной привлекатель-ности Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района; |
| Задачи программы | проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нор- мативных требований |
| Сроки реализации программы | 2013 год; |
| Объемы и источники финансирования программы | бюджет поселения, средства краевого бюджета; |
| Организация контроля за выполнением программы | администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района организует работу по реализации и контролю исполнения программы, осуществляет общую координацию, управляет финансовыми средствами. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения программными методами

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Старонижестеблиевского сельского поселения  улучшения условий жизни населения.

Развитие промышленного производства, сельского хозяйства, увеличение количества автотранспортных средств у населения, в том числе и грузовых  и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему нагрузки на дорожное покрытие, а так же безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

В настоящее время из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог спросу на автомобильные перевозки участники дорожного движения теряют в течение суток около 40 - 60 минут свободного или рабочего времени из-за низких скоростей движения (25 - 35 км/ч)

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12 - 15 процентов.

Неразвитость улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения  усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Отсутствие подъездов к  населенным пунктам по автомобильным дорогам с твердым покрытием сдерживает их развитие, ведет к оттоку из них трудоспособного населения, а впоследствии и к прекращению их существования.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию его социально-эконо-мического развития.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Отставание в развитии улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения  является сдерживающим фактором экономического роста и повышения качества жизни населения.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации программы

Целями Программы являются:

повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям населения и экономики Старонижестеблиевского сельского поселения ;

сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Старонижестеблиевского сельского поселения посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения;

расширение сети  автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Сроки реализации Программы -  2013 год.

# 3. Перечень мероприятий программы,  объемы и источники их финансирования

# Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных целей и задач, и осуществляются в объеме финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию программы, что составляет 12 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 10,8 млн. рублей. Механизм реализации программы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализации программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Финансирование мероприятий программы, в пределах лимитов выделенных средств, осуществляется в рамках федерального законодательства и законодательства Краснодарского края.

Для получения ассигнований из краевого бюджета участники программы ежегодно, в установленном порядке, представляют бюджетные заявки Координатору программы.

# 4. Социально-экономические последствия реализации программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг)

Выполнение намеченных Программой  мероприятий позволит:

сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

повысить уровень безопасности дорожного движения;

увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов Старонижестеблиевского сельского поселения;

распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;

уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципальных образований, их инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности края.

# 5. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество отремонтированных и реконструированных муниципальных дорог и улиц, введенных в эксплуатацию.

В результате реализации Программы будет отремонтировано и реконструировано 3,4 км автомобильных дорог местного значения.

Оценка реализации Программы будет производиться ежемесячно, ежеквартально и ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах координатору Программы.

# 6. Механизм реализации Программы

Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района, являясь заказчиком программы, осуществляет:

- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой;

-  разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах исполнительной власти Краснодарского края;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Управление автомобильных дорог Краснодарского края координирует действия органов исполнительной власти и муниципальных образований Краснодарского края по реализации Программы и осуществляет:

контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием краевых бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;

подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Краснодарского края, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы и подготовку один раз в полугодие отчета о реализации Программы, представляемого в администрацию Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края.

Выделение субсидий из краевого бюджета на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию объектов улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и искусственных сооружений, расположенных на них, осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой.

Заместитель главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района						    Е.Е. Черепанова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой

программе «Реконструкция

капитальный ремонт и ремонт

улично - дорожной сети

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной целевой программы «Реконструкция, капитальный

ремонт и ремонт улично-дорожной сети

Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2013 год»

| № | Наименование мероприятия | срок реализации | объем финансирования (млн. руб) | в том числе краевой бюджет (млн. руб) | в том числе местный бюджет (млн. руб.) | ожидаемый результат (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 2013 | 12 | 10,8 | 1,2 | 2,8 |
| 11 | Реконструкция и капитальный ремонт ул. Афанасенко от ул. Советской до ул. Д.Бедного | 2013 | 2,2 | 2 | 0,2 | 0,5 |
| 12 | Реконструкция и капитальный ремонт ул. Чигрина от ул. Мира до ул. Кооперативной | 2013 | 0,86 | 0,72 | 0,14 | 0,2 |
| 13 | Реконструкция и капитальный ремонт ул. Красноармейская от ул. Ватутина до ул. Набережной | 2013 | 1,3 | 1,17 | 0,13 | 0,3 |
| 14 | Реконструкция и капитальный ремонт ул. Партизанская | 2013 | 0,86 | 0,72 | 0,14 | 0,2 |
| 15 | Реконструкция и капитальный ремонт ул. Кубанская | 2013 | 0,645 | 0,55 | 0,09 | 0,15 |
| 16 | Реконструкция и капитальный ремонт ул. Шевченко от ул. Красной до ул. Д.Бедного | 2013 | 2,2 | 2 | 0,2 | 0,5 |
| 17 | Реконструкция и капитальный ремонт ул. Советской от ул. Кубанской. | 2013 | 0,645 | 0,55 | 0,09 | 0,15 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт ул. Красной х. им.Крупской | 2013 | 2,2 | 2 | 0,2 | 0,5 |
|  | Итого: |  | 12 | 10,8 | 1,2 |  |

Заместитель главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                            Е.Е. Черепанова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от _______________ № _________

# "Об утверждении муниципальной целевая программы
"Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района" на 2013 год

Проект подготовлен и внесен:

| Заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района | Е.Е. Черепанова |
| --- | --- |
| Проект согласован: |  |
| Начальник общего отдела администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района | Н.В. Супрун |
| Начальник отдела по бухгалтерскому учету и финансам, главный бухгалтер администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района | Т.А. Коваленко |