## О внесении изменений в постановление администрации от 11 декабря 2014 года № 379 о жилищно-коммунальном хозяйстве

* [Print](http://snsteblievskaya.ru/index.php/2016-09-28-11-37-10/2016-09-28-10-56-04/156-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-administratsii-ot-11-dekabrya-2014-goda-379-o-zhilishchno-kommunalnom-khozyajstve?tmpl=component&print=1&layout=default&page=)
* [Email](http://snsteblievskaya.ru/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jaxstorm-blue&link=fc3a21eb56325d39eabe85f3a7f45fc876c90589)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |
| «\_\_28\_\_\_»\_\_\_12\_\_\_2016 г. |  | № \_\_558\_\_ |
| станица Старонижестеблиевская | | |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации**  **Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района**  от 11 декабря 2014 года № 379 «Об утверждении муниципальной  программы " Жилищно-коммунальное хозяйство  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» |

|  |
| --- |
| Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района   п о с т а н о в л я ю:  1.Внести изменения в муниципальную программу "Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района" и читать ее в настоящей редакции (прилагается).  2.Отделу по бухгалтерскому учету и финансам администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района (Коваленко) осуществлять финансирование расходов на реализацию данной программы в 2015-2017 годах в пределах средств утвержденных бюджетом поселения на эти цели.  3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района Е.Е. Черепанову.  4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Старонижестеблиевского  сельского поселения  Красноармейского района | В.В. Новак |

 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«О внесении изменений в постановление главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района от 11 декабря 2014 года

№ 379 «Об утверждении муниципальной  программы " Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района»

Проект подготовлен и внесен:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  Старонижестеблиевского  сельского поселения  Красноармейского района | Е.Е. Черепанова |
|  |  |
| Проект согласован |  |
| Начальник общего отдела администрации  Старонижестеблиевского  сельского поселения  Красноармейского района | Н.В. Супрун |
|  |  |
| Начальник отдела по бухгалтерскому учету  и финансам, главный бухгалтер администрации  Старонижестеблиевского сельского поселения  Красноармейского района | Т.А. Коваленко |
|  |  |
| Специалист 1 категории по  юридическим вопросам администрации  Старонижестеблиевского  сельского поселения  Красноармейского района | О.Н. Шестопал |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

 муниципальной  программы

"Жилищно-коммунальное хозяйство

  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | муниципальная  программа   «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения  Красноармейского района" |
| Координатор  муниципальной  программы | Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| Участники муниципальной программы | Заместитель главы Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма: «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»,  подпрограмма: «Озеленение Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района»,  подпрограмма: «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района», подпрограмма: «Организация и содержание мест захоронения в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района»,  подпрограмма: «Другие мероприятия в области благоустройства в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района» |
| Цели муниципальной  программы | Формирование системы мероприятий по приобретению культурного облика сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;          - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Перечень  целевых показателей  муниципальной  программы | количество граждан участвующих в благоустройстве сельского поселения;  количество  проведенных мероприятий по благоустройству сельского поселения;  -совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения;  - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сельского поселения;  -совершенствование эстетического вида сельского поселения  создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | 2015-2017 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2015 год – 1462,5 тысяч рублей,  2016 год – 1524,1 тысяч рублей,  2017 год – 2181,0 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Глава администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района |

         Природно-климатические условия Старонижестеблиевского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

         Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления  с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

         Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных

пунктов поселения. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

**1. Цели,  задачи  и целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | муниципальная программа  «Жилищно-коммунальное хозяйство Старонижестеблиевского сельского поселения  Красноармейского района» | | | | | |
| 1.1 | сумма бюджетных средств направленных на благоустройство территории  сельского поселения; | тыс.руб. | 3 | 1462,5 | 1524,1 | 2181,0 |
| 2 | количество граждан  участвующих в благоустройстве сельского поселения; | Кол-во | 3 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 3 | количество  проведенных мероприятий по благоустройству сельского поселения; | Кол-во | 3 | 12 | 24 | 48 |
| 4 | Ремонт водопровода по ул.Афанасенко от ул.Стахановской до ул.Красноармейской в ст.СНСтеблиевской согласно проведенным мероприятиям по подготовке к осеннее-            зимнему периоду | м | 3 | 100 | 150 | 200 |
| 5 | Омоложение и снос деревьев: | Кол-во | 3 | 50 | 60 | 70 |
| 6 | Обновление парка станицы молодыми насаждениями к 70-летию Победы: | Кол-во | 3 | 20 | 25 | 30 |
| 7 | Сбор, вывоз и передача для очистки ЖБО: | м.куб | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Сбор и вывоз и передача для захоронения ТБО: | м.куб | 3 | 50 | 60 | 70 |
| 9 | Текущий ремонт и обслуживание транспортных средств | Кол-во | 3 | 1 | 2 | 3 |

## 

Программа ориентирована на достижение  основной цели:

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Статус | Источники  финансирования | Объем  Финансирования всего (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат   реализации  мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель(распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год   реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  | Благоустройство Старонижестеблиевского сельского поселения  Красноармейского района | | | | | | |
| 1.1 | Задача |  | Реализация мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения | | | | | | |
|  | Подпрограмма №1 |  | «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | |
| 1.1 | Основное  Мероприятие №1 |  | Cубсидии юридическим организациям | | | | | | |
|  | Мероприятие №1 в том числе: |  | Всего | 476,4 | 176,1 | 150,3 | 150,0 |  |  |
| 3 | Местный   бюджет | 476,4 | 176,1 | 150,3 | 150,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского  района |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой  бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии юридическим организациям | 3 | Местный   бюджет | 476,4 | 176,1 | 150,3 | 150,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского  района |
| 2 | Подпрограмма        №2 |  | «Озеленение» | | | | | | |
| 2.1 | Основное  Мероприятие №1 |  | «Озеленение» | | | | | | |
|  | Мероприятие №1 в том числе: |  | Всего | 83,8 | 0,0 | 13,8 | 70,0 |  |  |
| 3 | Местный   бюджет | 83,8 | 0,0 | 13,8 | 70,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского  района |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой  бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение посадочного материала | 3 | Местный   бюджет | 83,8 | 0,0 | 13,8 | 70,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноар      мей  ского  района |
| 3 | Подпрограмма №3 |  | «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | |
| 3.1 | Основное  Мероприятие №1 |  | Организация и содержание мест захоронения | | | | | | |
|  | Мероприятие №1 в том числе: |  | Всего | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  |  |
|  | Местный   бюджет | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского  района |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой  бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 3 | Местный   бюджет | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сель            ского поселения Красноармейского  района |
| 4 | Подпрограмма №4 |  | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» | | | | | | |
| 4.1 | Основное  Мероприятие №1 |  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | | | | | | |
|  | Мероприятие №1 в том числе: |  | Всего | 227,5 | 22,5 | 115,0 | 90,0 |  |  |
| 3 | Местный   бюджет | 227,5 | 22,5 | 115,0 | 90,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского  района |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой  бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация сбора и вывоза бытовых          отходов и мусора | 3 | Местный   бюджет | 227,5 | 22,5 | 115,0 | 90,0 | Реализация мероприятий для достиже        ния поставленной цели | Администрация        Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского  района |
| 5 | Подпрограмма №5 |  | «Другие мероприятия в области благоустройства» | | | | | | |
| 5.1 | Основное  Мероприятие №1 |  | «Другие мероприятия в области благоустройства» | | | | | | |
|  | Мероприятие №1 в том числе |  | Всего | 4373,9 | 1263,9 | 1245,0 | 1865,0 |  |  |
| 3 | Местный   бюджет | 4373,9 | 1263,9 | 1245,0 | 1865,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского  района |
|  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой  бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные          источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Другие мероприятия в области благоустройства» | 3 | Местный   бюджет | 4373,9 | 1263,9 | 1245,0 | 1865,0 | Реализация мероприятий для достижения поставленной цели | Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского  района |

## 

Администрация  Старонижестеблиевского сельского поселения осуществляет организацию, координацию действий по выполнению Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

         Финансирование программных мероприятий осуществляется из средств бюджета сельского поселения в соответствии с Порядком финансирования мероприятий целевых программ, другими нормативными правовыми актами, принятыми согласно действующему законодательству Российской Федерации и Краснодарского края.

         Размещение заказов на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии сФедеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по**

**этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания**

**муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения**

**работ) юридическим и (или) физическим лицам)**

Муниципальной программой не предусмотрено.

**4. Меры муниципального регулирования и управление рисками с**

**целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной**

**программы (в случае использования налоговых и иных инструментов)**

Муниципальной программой не предусмотрено.

**5. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной**

**программы (при наличии)**

Муниципальной программой не предусмотрено.

**6. Оценка эффективности реализации Программы.**

         Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности в два этапа.

         На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации  основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий  и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач  основных мероприятий, входящих в муниципальную программу;

         На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# **7. Оценка степени реализации основных мероприятий  и достижения**

# **ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

         Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

         Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при ДОС

тижении следующих результатов:

         Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

         По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 

# **8. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

         Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном

году

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

         С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# **9. Оценка эффективности использования средств  бюджета**

         Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств  бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств  бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации  основного мероприятия из бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств  бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# **10.  Оценка степени достижения целей и решения задач**

# **основного мероприятия**

10.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

         10.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

10.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппзпринимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, =1.

# **11. Оценка эффективности реализации основного мероприятия**

11.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п х Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

         11.2. Эффективность реализации  основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации  основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации  основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации  основного мероприятия признается неудовлетворительной.

# **12. Оценка степени достижения целей и решения задач**

# **муниципальной программы**

         12.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

         12.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и за

дачи муниципальной программы.

         12.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппзпринимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# **13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

         13.1 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости  основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kjопределяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из  бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из  бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

         13.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

         Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

 В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

         Координатор ежегодно представляет информацию о ходе выполнения мероприятий Программы Главе  Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  до 01 апреля года, следующего за отчетным, также  Отчет о реализации мероприятий Программы и использовании бюджетных средств администрация сельского поселения представляется Совету депутатов Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района.

Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  Старонижестеблиевского  сельского поселения  Красноармейского района | Е.Е. Черепанова |