Совет Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района

РЕШЕНИЕ

«26» 10 2018 год                                                                                           № 57/2

станица Старонижестеблиевская

Об утверждении плана благоустройства территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Старонижестеблиевского сельского поселения Красно-армейского района, Совет Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

1. Утвердить план благоустройства территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год (прилагается)

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района www.snsteblievskay.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, транспорту, жилищно-коммуналь-ному хозяйству, бытовому и торговому обслуживанию и связи (Кондаков).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                    Т.В. Дьяченко

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                          В.В. Новак

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района

от _____2018  № ____

План благоустройства территории

Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения (адрес) | Объем работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Сроки проведения | Наименование программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет тыс. руб. | Местный бюджет тыс. руб. |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием | ул. Ленина от ПК 0+00 (ул. Пролетарская) до ПК 8+95 (ул. Шевченко) | 0,895 км | 3 755, 126 | 197, 639 | 3 квартал 2019 года | государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» |
|  |  | ул. Советская от ул. Тупой до ул. Шевченко | 0,6 км | - | 4 000,0. | 3 квартал 2019 года | текущий ремонт улично-дорожной сети в Старониже-стеблиевском сельском поселении |
|  |  | текущий ремонт улично-дорожной сети в хуторе Крупской | 0,2 км | - | 700,0 | 3 квартал 2019 года |  |
|  |  | текущий ремонт улично-дорожной сети станицы Старонижестеблиевской | 0,8 км | - | 2 000,0 | 3 квартал 2019 года |  |
| 2 | Ремонт дорог с гравийным покрытием | ул. Евтушенко от ПК 0+00 (ул. Кооперативная) до ПК 5+93 (ул. Ангелинская) | 0,593 км | 1 206,250 | 63,487 | 3 квартал 2019 года | государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» |
|  |  | ул. Кооперативная от ПК 0+00 (ул. Евтушенко) до ПК 2+20 (ул. Партизанская) | 0,22 км | 486,485 | 25,605 | 3 квартал 2019 года |  |
|  |  | ул. Степная от ПК 0+00 (дом № 82) до ПК 4+00 (дом № 98) в х. Отрубные | 0,4 км | 918,372 | 48,336 | 3 квартал 2019 года |  |
|  |  | ул. Краснодарская от ПК 0+00 до ПК 5+90 (дом № 8) | 0,59 км | 1 074,252 | 56,540 | 3 квартал 2019 года |  |
|  |  | ул. Комсомольская от ПК 0+00 (ул. Красная) до ПК2+14 и от ПК 0+00 до ПК 4+44 (ул. Первомайская) | 0,658 км | 1 361,674 | 71,668 | 3 квартал 2019 года |  |
|  |  | ул. Хлеборобная от пер. Кучугурского до ул. Афанасенко | 1,3 км | 2 821,598 | 148,506 | 3 квартал 2019 года |  |
| 3 | Грейдиро-вание |  | 15 км | - | 200,0 | 2-3 квартал 2019 года | Текущий ремонт улично-дорожной сети в Старонижестеб-лиевском сельском поселении |
| 4 | Ремонт тротуаров | ул. Кооперативная от ул.Чигрина до ул. Ленина | 0,57 км | - | 500,0 | 2 квартал 2019 года |  |
|  |  | ул. Красная от ул. Комсомольской до ул. Кубанской | 0,525 км | - | 250,0 | 2 квартал 2019 года |  |
| 5 | Ремонт и расширение уличного освещения | по заявкам жителей поселения | 20 шт. | - | 60,0 | весь период |  |
| 6 | Содержание уличного освещения |  | - | - | 2 000,0 | весь период |  |
| 7 | Строительство площадок под мусорные контейнеры | ул. Советская – ул. Комсомольская | 1 шт. | - | 19,0 | 2-3 квартал 2019 года |  |
|  |  | ул. Шевченко – ул. Красная | 1 шт. | - | 19,0 | 2-3 квартал 2019 года |  |
|  |  | ул. Шевченко – ул. Советская | 1 шт. | - | 19,0 | 2-3 квартал 2019 года |  |
|  |  | ул. Советская – ул. Тупая | 1 шт. | - | 19,0 | 2-3 квартал 2019 года |  |
| 8 | Озеленение | - покупка саженцев деревьев; - приобретение цветочной рассады, семян - оформление крон деревьев, удаление сухих деревьев; - стрижка газонов. | - | - | 100,0. | 2-3 квартал 2019 года |  |
| 9 | Ремонт и реконструкция водопровода |  | - | - | 300,0 | 3 квартал 2019 года |  |
| 10 | Вывоз отходов и бытового мусора с территории общего пользования | территория парка, детской спортивно-игровой площадки, кладбищ поселения | - | - | 24,0 | весь период |  |
| 11 | Благоустройство парка культуры и отдыха |  | - | - | 100,0 | 2-4 квартал 2019 года | государственная программа «Формирование комфортной городской среды Старонижестеблиевского сельского поселения» на 2019-2020 годы |
| 12 | Прочие мероприятия | покос сорной растительности, ликвидация аварийных деревьев, содержание тракторов. |  |  | 1 500,0 | весь период |  |
|  |  |  |  | 11 623,757 | 12 421,781 |  |  |
|  | итого |  |  | 24 045,538 |  |  |  |

Заместитель главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                               Е.Е. Черепанова