Об утверждении плана благоустройства территории

* [Print](http://snsteblievskaya.ru/index.php/2016-09-28-13-49-17/2016-09-29-16-27-23/54-34-2016/169-ob-utverzhdenii-plana-blagoustrojstva-territorii?tmpl=component&print=1&layout=default&page=)
* [Email](http://snsteblievskaya.ru/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=jaxstorm-blue&link=675f42cb240cafcf0fff5e0b9ca6ab04dbcc7e9a)

Совет Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района

РЕШЕНИЕ

«14» 12  2016 год                                                                                                   № 58

                                               станица Старонижестеблиевская

**Об утверждении плана благоустройства территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района**

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Старонижестеблиевского сельского поселения Красно-армейского района, Совет Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

          1. Утвердить план благоустройства территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района (прилагается)

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района www.snsteblievskay.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, транспорту, жилищно-коммуналь-ному хозяйству, бытовому и торговому обслуживанию и связи (Кондаков).

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                    Т.В. Дьяченко

Глава

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                          В.В. Новак

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Старонижестеблиевского

 сельского поселения

Красноармейского района

       от \_\_\_\_\_2016 № \_\_\_\_

План благоустройства территории

Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Место проведения  (адрес) | Объем  работ, м | Объем финансирования, тыс. руб. | | Сроки  проведения | Наименование программы |
| Местный  бюджет  руб. | Краевой  бюджет  руб. |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт дорог |  |  | **6 683 000** |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | ул. Комсомольская от ул. Первомайской до ул. Краснодарской | 575 | 1 491 947 | 165 771 | 3 квартал  2017 года | государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| ул. Школьная от ул. Первомайской до ул. Краснодарской | 560 | 1 500 180 | 166 684 | 3 квартал  2017 года |
| пер. Кирпичный от моста до ул. Кирпичной в х. Крупской | 150 | 782 560 | 86 951 | 3 квартал  2017 года |
| ул. Афанасенко от ул. Чигрина до ул. Казачьей | 250 |  |  | 3 квартал  2017 года | Текущий ремонт улично-дорож-ной сети в Старониже-стеблиевском сельском поселении |
| ул. Ленина – ул. Кубанская | 100 |  |  | 3 квартал  2017 года |
|  |  | ул. Дорожная | 150 |  |  | 3 квартал  2017 года |
| ул. Афанасенко | 300 |  |  | 3 квартал  2017 года |
| 1.2. | Ремонт дорог с гравийным покрытием | ул. Победы х. Восточный | 1 250 | 2 163 819 | 240 424 | 3 квартал  2017 года | государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |
| ул. Кубанская от ул. Ленина до ул. Д.Бедного | 150 |  |  | 3 квартал  2017 года |  |
| 1.3. | Грейдирование |  | 10 000 | 99 000 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| 2. | Ремонт тротуаров |  | 820 | 90000 |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Кубанская от ул. Ленина до ул. Д.Бедного | 150 | 16 455 |  | 2 квартал  2017 года |  |
| ул. Мира от ул. Красная Заря до ул. Д.Бедного | 230 | 25 237 |  | 2 квартал  2017 года |  |
| ул. Степная от ул. Дорожной до ул. Батарейной | 440 | 48 268 |  | 3 квартал  2017 года |  |
| 3 | Ремонт и расширение уличного освещения | ул. Афанасенко от ул. Красная Заря до ул. Чигрина | 6 шт. | 40 000 |  | 3 квартал  2017 года |  |
| ул. Чигрина от ул. Комсомольской до ул. Дорожной | 8 шт. | 55 000 |  | 2 квартал  2017 года |  |
| ул. Афанасенко  от ул. Партизанской до ул. Чиг-рина | 8 шт. | 55 000 |  | 2 квартал  2017 года |  |
| 4 | Содержание уличного освещения |  |  | 2 100 00 |  | весь период |  |
| 5 | Строительство площадок  под мусорные контейнеры | ул. Кубанская – ул. Базарная | 1 шт. | 15 000 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| ул. Ленина – ул. Запорожская | 1 шт. | 15 000 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| ул. Кооперативная – ул. Д.Бедного | 1 шт. | 15 000 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| ул. Кооперативная – ул. Красная Заря | 1 шт. | 15 000 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| ул. Кооперативная – ул. Мира | 1 шт. | 15 000 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| 6 | Озеленение | - покупка саженцев деревьев;  - приобретение цветочной рассады, семян  - оформление крон деревьев, удаление сухих  деревьев;  - стрижка газонов. |  | 50 000 |  | 2-3 квартал  2017 года |  |
| 7 | Ремонт и реконструкция водопровода |  |  | 150 000 |  | 3 квартал  2017 года |  |
| 8 | Вывоз отходов и бытового мусора с территории общего пользования | территория парка, детской спортивно-игровой площадки, кладбищ поселения |  | 90 000 |  | весь период |  |
| 9 | Ремонт памятника-музея в честь 20-ле-тия Победы над  немецко-фашистской Германией и в честь памяти погибших воинов-станичников в 1941-1945 гг | замена плит на ступенях музея на керамогранитные |  | 100 000 |  | 2 квартал  2017 года |  |
| 10 | Прочие мероприятия | покос сорной растительности, ликвидация аварийных деревьев, содержание тракторов. |  | 1 700,0 |  | весь период |  |

Заместитель главы

Старонижестеблиевского

сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                             Е.Е. Черепанова